＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿室內裝修工程

工程承攬合約書

中華民國                                        年                                        月                                        日

工程承攬合約書

業主：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(以下簡稱甲方)，為位於＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿之住宅裝修工程交由 簡佑霖先生 (以下簡稱乙方) 承攬施作，經雙方同意訂立合約如下：

一、	工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、	工程範圍：乙方應按照甲方指定之設計圖樣或由乙方提出而經甲方認可之設計圖樣及施工說明施工。

三、	工程施工：本工程由乙方負責按圖施工。

四、	工程期限：乙方預計於＿＿年＿＿月＿＿日開工，並於＿＿年＿＿月＿＿日前完工，工程完工後五天內由甲方派人驗收。

五、	付款方式：
本工程總價款為新台幣＿＿＿＿＿圓整(NT$＿＿＿)(未稅)
甲方應按下列辦法給付乙方：
(一) 本工程開始進行時，給付新台幣＿＿＿＿＿圓整(NT$＿＿＿)(現金或即期支票)
(二) 木工工程完成8成，油漆工程進場時，給付新台幣＿＿＿＿＿圓整(NT$＿＿＿)(現金或即期支票)
(三) 工程全部完成時，給付新台幣＿＿＿＿＿圓整(NT$＿＿＿)(現金或即期支票)
(四) 工程完成驗收合格後，給付新台幣＿＿＿＿＿圓整(NT$＿＿＿)(現金或即期支票)

六、	本約前列之施工及付款期限，甲乙雙方均不得藉詞任意拖延，甲方若對乙方施工工程不滿意，得立即提出指示修正，乙方於接獲指示後，應立即配合改善。如甲方未依合約第五條之規定，則乙方得暫停進行施工。

七、	工程變更：
甲方認為本工程其中部份有變更之必要時，經甲方通知乙方辦理，其因工程變更而有數量之增減時，其工程費之計算仍以估價單內所列單價為準，如有增減項目應由雙方共同議定合理之單價，是項增減工程價款經雙方議定後用書面附入合約做為附件，倘因甲方變更計畫，致使乙方需廢棄已完成、半完成或已到場之材料時，乙方得要求甲方實地驗收後，參照本合約所訂單價，計給之。而工期仍須重新由雙方另定增減工作日期，經雙方換文視為本合約之附件。

八、	本合約簽訂後，如因甲方未能於六十天內讓乙方進場施工，爾後因物價變動，甲方應同意乙方有調整單價之權利。

九、	保固期限：
本工程自正式驗收之日起保固壹年，在保固期限內如確因工作不良或材料不佳而有損壞者，乙方應負一切維修之責，其一切費用由乙方支付。

十、	其他事項：
(一) 本合約如有未盡事宜，甲乙雙方應以誠實合理獲得協議後以書面補充之。
(二) 本合約正本一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。
(三) 本合約附估價單影本一份。(如附件)
(四) 工程全部完成後，乙方有權在現場拍攝照片存檔，唯拍攝前，應事先知會甲方。

立合約書人

甲         方

代  表  人：

聯絡地址：

聯絡電話：

乙         方

代  表  人：簡佑霖

聯絡地址：台北市中山區雙城街3巷12號14樓

聯絡電話：0921-008-096

中華民國                                        年                                        月                                        日